Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Бор Нижегородской области ПРИКАЗ от 29.12.2023; №1327-о. Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению непрерывности образовательного процесса на период проведения капитального ремонта здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Линдовской средней школы В связи с проведением в 2024 году капитального ремонта Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Линдовской средней школы (далее-МАОУ Линдовская СШ) на основании постановления Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 180 «Об утверждении государственной программы Нижегородской области «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» в целях реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» приказываю: - Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению непрерывности образовательного процесса на период проведения капитального ремонта МАОУ Линдовской СШ (далее- План) (Приложение 1). - Заместителю начальника Управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Бор Нижегородской области (Далее-Управление образования) Востриловой О.Б. организовать работу телефонной "горячей линии" по вопросу проведения капитального ремонта МАОУ Линдовской СШ в соответствии с графиком (Приложение 2). 2. Ответственному исполнителю Управления образования за ведение официальных аккаунтов в социальных сетях Веретенниковой Е.М. обеспечить: 2.1. размещение на официальном сайте Управления образования информации об организации работы телефонной "горячей линии" по вопросу проведения капитального ремонта МАОУ Линдовской СШ (Приложение 2); 2.2. создание на главной странице официального сайта Управления образования специального раздела «Проведение капитального ремонта образовательных организаций» с размещением информации (фотоотчета) о ходе проведения капитального ремонта МАОУ Линдовской СШ, полученной от ответственного лица МАОУ Линдовской СШ, на 15 число каждого месяца. - Руководителю МАОУ Линдовская СШ, Туманиной М.П.: - Организовать непрерывный образовательный процесс на период проведения капитального ремонта МАОУ Линдовской СШ в следующем порядке: - первоначально в здании с пристроем, общей площадью 2232,1 кв.м. инв.№22:211:900:000096750, лит. А, расположенном по адресу: Нижегородская область, городской округ город Бор, с.Линда, ул.Школьная, д.7 «А», кадастровый (или условный) номер: 52-52-04/072/2009-400, приостановив учебно-воспитательный процесс в пристроенном здании (основной части), общей площадью 4125,1 кв.м. инв№46050, лит.А1, расположенном по адресу: Нижегородская область, городской округ город Бор, с.Линда, ул.Школьная, д.7 «А», кадастровый (или условный) номер: 52-52-04/072/2009-400 на период проведения капитального ремонта здания в сроки, установленные договором; - в отремонтированном здании (основной части), общей площадью 4125,1 кв.м. инв№46050, лит.А1, расположенном по адресу: Нижегородская область, городской округ город Бор, с.Линда, ул.Школьная, д.7 «А», кадастровый (или условный) номер: 52-52-04/072/2009-400, приостановив учебно-воспитательный процесс в здании с пристроем, общей площадью 2232,1 кв.м. инв.№22:211:900:000096750, лит. А, расположенном по адресу: Нижегородская область, городской округ город Бор, с.Линда, ул.Школьная, д.7 «А», кадастровый (или условный) номер: 52-52-04/072/2009-400. - Заключить договор сетевой формы реализации образовательных программ с целью использования помещений и имеющихся материально-технических ресурсов МАДОУ детский сад «Петушок»; - Разработать внутренний детальный план по обеспечению непрерывности образовательного процесса на период проведения капитального ремонта МАОУ Линдовская СШ с учетом условий принимающего учреждения в срок до 01.02.2024 г. - Назначить ответственных лиц за обеспечением сохранности временно используемых помещений, имущества и оборудования в период осуществления образовательного процесса и организации питания обучающихся на базе МАОУ Линдовская СШ. - Обеспечить соблюдение требований действующих санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 и требований противопожарной и антитеррористической защищенности. - Взять под личный контроль качество и соблюдение сроков выполнения ремонтных работ подрядными организациями. - Организовать работу телефонной "горячей линии" по вопросу проведения капитального ремонта МАОУ Линдовская СШ; - Назначить лицо, ответственное: -за прием обращений граждан по вопросу проведения капитального ремонта МАОУ Линдовской СШ; -за размещение информации (фотоотчета) о ходе проведения капитального ремонта здания школы; -за направление данной информации (фотоотчета) ответственному исполнителю Управления образования за ведение официальных аккаунтов в социальных сетях для размещения на официальном сайте Управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Бор Нижегородской области. - Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. Начальник С.В.Казимирова

Приложение 1 к приказу

Управления образования и молодежной политики

администрации городского округа г.Бор

от 28.12.2023   №1327-о

План по обеспечению непрерывности образовательного процесса

на период проведения капитального ремонта

МАОУ Линдовской СШ

| № п/п | Мероприятия | Срок |  | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия для обеспечения непрерывности процесса образования в период проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка проекта постановления администрации администрации городского округа г. Бор Нижегородской области «Об организации учебно-воспитательного процесса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Линдовской средней школы в связи с капитальным ремонтом» |  | Январь 2024г. | Заместитель начальника Управления образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор Ветрова Г.М. |  |
|  | Подготовка проекта приказа Управления образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор «О приостановлении учебно-воспитательного процесса в здании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Линдовской средней школы» |  | Январь 2024г. | Заместитель начальника Управления образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор Ветрова Г.М. |  |
|  | Проведение инвентаризации оборудования с целью дооснащения учебных кабинетов |  | Январь 2024г. | Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. |  |
|  | Проведение инвентаризации по учету и хранению материальных ценностей, технических средств обучения, методических материалов |  | Январь 2024 г. | Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. |  |
|  | Заключение договора о сетевой форме реализации образовательных программ с МАДОУ детский сад «Петушок» на весь период проведения капитального ремонта МАОУ Линдовская СШ |  | Январь 2024 г. | Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. |  |
|  | Составление плана размещения классов |  | Январь 2024 г. | Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. Заведующий МАДОУ детский сад «Петушок» Яковлева И.А. (определение помещений) |  |
|  | Информирование участников образовательных отношений об изменениях в организации образовательного процесса |  | Январь 2024 г. | Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. | Через официальный сайт МАОУ Линдовская СШ (вкладка с размещением информации о комплексном капитальном ремонте и телефонов «горячей линии») |
|  | Проведение родительских собраний по вопросу ознакомления с новыми (временными) условиями организации образовательного процесса |  | Январь 2024 г. | Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. Заведующий МАДОУ детский сад «Петушок» Яковлева И.А. (определение помещений) | Оформление протоколов родительских собраний |
|  | Составление схемы организации горячего питания, графика работы школьной столовой |  | Февраль 2024г. | Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. Заведующий МАДОУ детский сад «Петушок» Яковлева И.А. (определение помещений) | По потребности обучающихся МАОУ Линдовская СШ и с учетом возможностей МАДОУ детский сад «Петушок» Яковлева И.А. |
|  | Внесение изменений в расписание учебных занятий, занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования |  | Февраль 2024 г. | Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. |  |
|  | Разработка графика работы уборщиков служебных помещений |  | Февраль 2024 г. | Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. |  |
| 12. | Организация образовательного процесса |  | С 1 марта 2024 г. | Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. Заведующий МАДОУ детский сад «Петушок» Яковлева И.А. (определение помещений) | Для обучающихся 1х классов МАОУ Линдовская СШ - в МАДОУ детский сад «Петушок» Яковлева И.А. (определение помещений) |
| 13. | Обеспечение безопасности пребывания детей в образовательной организации |  | Весь период | Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. Заведующий МАДОУ детский сад «Петушок» Яковлева И.А. (определение помещений) | Назначение ответственных лиц, издание приказов об организации пропускного режима |
| Подготовка школы к проведению капитального ремонта |  |  |  |  |  |
|  | Проведение соучаствующего проектирования в целях принятия дизайнерских и иных решений в оформлении пространства школы | Август 2024 г. |  | Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. | Организация работы по обсуждению и согласованию дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками, обучающимися и их родителями (законными представителями) |
|  | Организация вывоза и хранения материальных и иных ценностей на период капитального ремонта | Январь- февраль 2024 г. |  | Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. |  |
|  | Контроль за организацией демонтажа оборудования видеонаблюдения, интернет-связи, пожарной сигнализации | По мере проведения работ |  | Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. | Мероприятия входят в смету |
|  | Разработка плана мероприятий и документации по обеспечению правил ТБ при проведении капитального ремонта. | По мере поступления информации |  | Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. |  |
|  | Ограждение здания школы (вешки-ограничители) | По необходимости, на период проведения ремонта |  | Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. |  |
| Организация и проведение комплексного ремонта и оснащения школы |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация конкурентной процедуры в соответствии с 223-ФЗ для определения подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ Линдовской СШ | до 10 февраля 2024 года |  | Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. |  |
| 2 | Заключение договора по итогам проведения конкурентной процедуры на проведение капитального ремонта здания | Февраль 2024 г. |  | Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. , подрядная организация |  |
| 3 | Уведомление ОВД г. Бор об организации, выступающей подрядчиком по заключенному договору | Февраль 2024 г. |  | Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. |  |
| 4 | Начало работ по капитальному ремонту здания Окончание работ по капитальному ремонту здания Приемка результатов исполнения договора | На период ремонтных работ |  | Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. | В соответствии с договором Не позднее 01.12.2024 Не позднее 20.12.2024 |
| 5 | Организация общественного контроля за ходом и качеством проведения капитального ремонта | На период ремонтных работ |  | Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. |  |
| 6 | Размещение информации о ходе строительных работ на официальном сайте образовательной организации, в Общем родительском чате,на сайте, на официальном сайте Управления образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор | На период ремонтных работ |  | Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. |  |
| 7 | Заказ, закупка и установка нового оборудования и мебели для оснащения школы | Июнь-август 2024 г. |  | Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. |  |
| 8 | Подписание акта приемки-сдачи работ по комплексному ремонту школы | До 20 декабря 2024 г. |  | Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. |  |
| 9 | Организация субботника по уборке помещений, переносу и установке оборудования и мебели | После завершения ремонтных работ |  | Директор МАОУ Линдовская СШ Туманина М.П.. |  |

Приложение 2 к приказу

Управления образования и молодежной политики

администрации городского округа г.Бор

от 28.12.2023   №1327-о

№

ГРАФИК

работы телефонной «горячей линии»

по вопросу проведения капитального ремонта

МАОУ Линдовская СШ

| Наименование структурного подразделения | Круг решаемых вопросов в рамках «Горячей линии» | Телефоны «горячей линии» | Период работы | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор Нижегородской области | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся и иных заинтересованных лиц о комплексном капитальном ремонте МАОУ Линдовской СШ сроках его проведения, месте и особенностях организации образовательной деятельности на период проведения комплексного капитального ремонта | 8(831)5999170 | 23.01.2024 - 20.12.2024 | Понедельник- пятница с 08.00 до 12.00 ч., кроме выходных и праздничных дней |

_______________________________________________________________________